Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Ремонт подвальных помещений

по адресу: г.Отрадное, ул.Вокзальная д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 1280000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1981.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 268313.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-1-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 8.62, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 83*0,85% = 1193.78 руб. С.П. 65*0,8% = 879.90 руб.) | 100 м2кровли | 0.72 | 277,87 228.16 | 49.71 11.26 | 1652.29 | 1343.77 | 308.52 66.32 | 15.16 0.46 | 10.92 0.33 |
| 2 | ТЕРр 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена балок из брусьев Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.13, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.7, ( Н.Р. 83*0,85% = 20203.41 руб. С.П. 65*0,8% = 14891.24 руб.) | 100 м | 1.2 | 7349,67 2425.45 | 25.60 5.70 | 45684.96 | 23808.22 | 126.87 55.95 | 150.09 0.32 | 180.11 0.38 |
| 3 | ТЕРр 58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.28, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.76, ( Н.Р. 83*0,85% = 1438.75 руб. С.П. 65*0,8% = 1060.45 руб.) | 100 м2 | 0.72 | 1643,49 282.94 | 13.86 5.61 | 5354.87 | 1666.40 | 42.71 33.04 | 18.80 0.29 | 13.54 0.21 |
| 4 | ТЕРр 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.11, ( Н.Р. 83*0,85% = 1796.21 руб. С.П. 65*0,8% = 1323.92 руб.) | 100 м2 | 0.72 | 361,12 360.24 | 0.88 0 | 2125.54 | 2121.67 | 3.87 0 | 24.39 0 | 17.56 0 |
| 5 | ТЕР 12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.38, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 8.25, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 6033.43 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 2904.98 руб.) | 100 м2 | 0.72 | 3779,51 888.58 | 157.63 41.36 | 22193.21 | 5233.38 | 724.09 243.59 | 47.23 1.19 | 34.01 0.86 |
| 6 | ТЕРр 53-2-1 | Разборка кладки стен из: кирпича Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 86*0,85% = 40359.74 руб. С.П. 70*0,8% = 30918.55 руб.) | 10 м3 | 1.8 | 4127,31 3088.44 | 1038.87 297.53 | 47344.16 | 45474.19 | 1869.97 535.55 | 212.41 15.35 | 382.34 27.63 |
| 7 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах : Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.61, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 82*0,85% = 1148.66 руб. С.П. 62*0,8% = 817.41 руб.) | 100 коробок | 0.06 | 2966,96 2723.57 | 243.39 74.60 | 1389.45 | 1336.73 | 52.72 36.61 | 179.30 3.97 | 10.76 0.24 |
| 8 | ТЕР 09-06-001-1 | Монтаж: конструкций дверей, к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.16, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.16, ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 3589.13 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 3013.10 руб.) | 1 т | 0.312 | 1876,65 1663.08 | 171.65 39.06 | 4575.20 | 4244.45 | 276.34 99.69 | 89.49 1.22 | 27.92 0.38 |
|  | 201-0251 | Двери стальные (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 6 | (9959.78) |  | (59759) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев: песчаных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.73, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 18232.31 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 9882.01 руб.) | 1 м3 | 27 | 169,10 64.16 | 26.32 8.95 | 23975.61 | 14170.38 | 2650.69 1976.70 | 3.41 0.30 | 92.07 8.10 |
| 10 | ТЕР 11-01-002-4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.63, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.91, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 22015.43 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 11932.48 руб.) | 1 м3 | 27 | 453,89 71.98 | 47.40 16.30 | 46825.62 | 15897.50 | 4645.67 3600.02 | 3.73 0.55 | 100.71 14.85 |
|  | 408-9080-017 | Щебень габбро-долеритовый для строительных работ марки 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 27 | (1474.33) |  | (39807) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр 53-17-1 прим | Кладка стен из шлакобетонных камней: сплошных Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.66, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.57, ( Н.Р. 86*0,85*0,9% = 23443.22 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 16961.50 руб.) | 1 м3 | 15.83 | 286,95 224.68 | 7.71 4.64 | 34473.15 | 29093.68 | 568.75 600.83 | 13.39 0.23 | 211.96 3.64 |
|  | 403-9010-003 | Блоки стеновые из ячеистого бетона | м3 | 14.5636 | (1291.15) |  | (18804) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.09, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 33503.35 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 18158.99 руб.) | 100 м2 покрытия | 4.6 | 2353,70 700.21 | 331.26 88.34 | 79109.10 | 26347.50 | 6232.33 3324.06 | 40.43 2.84 | 185.98 13.06 |
| 13 | ТЕР 11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 к прямым затратам: 12 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.68, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.67, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 13837.25 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 7499.86 руб.) | 100 м2 покрытия | 4.6 | 3017,39 247.30 | 140.78 78.38 | 105103.78 | 9305.40 | 3030.71 2949.28 | 14.28 2.28 | 65.69 10.49 |
| 14 | ТЕР 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.07, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.24, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1678.52 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 923.63 руб.) | 1 т | 0.85 | 5625,12 244.06 | 59.42 6.39 | 21132.21 | 1696.95 | 256.07 44.43 | 12.64 0.16 | 10.74 0.14 |
| 15 | ТЕРр 68-12-005 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.6, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 104*0,85% = 6507.15 руб. С.П. 60*0,8% = 3533.29 руб.) | 100 м3 конструкций | 0.46 | 3359,70 1191.45 | 2168.25 438.77 | 11066.00 | 4483.19 | 6582.81 1651.00 | 77.72 16.85 | 35.75 7.75 |
| 16 | ТЕРр 59-10-002 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании или с заделкой двух концов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.04, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 6.42, ( Н.Р. 76*0,85% = 25810.44 руб. С.П. 60*0,8% = 19178.04 руб.) | 100 м ступеней | 0.85 | 10429,45 4681.89 | 233.36 106.72 | 63643.88 | 32553.18 | 999.71 742.02 | 278.85 4.79 | 237.02 4.07 |
| 17 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.69, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 9.51, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 5378.36 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 2915.10 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.8 | 1856,63 684.27 | 80.70 43.61 | 13086.00 | 4477.86 | 302.79 285.38 | 39.51 1.27 | 31.61 1.02 |
| 18 | ТЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.7, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 9.55, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 703.96 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 381.55 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.8 | 1761,29 51.96 | 83.21 43.31 | 13076.46 | 340.03 | 312.87 283.42 | 3.00 1.26 | 2.40 1.01 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 541811 | 223594 | 28987 16528 |  | 1651 94 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 592327 | 268313 | 34784 19834 |  | 1981 113 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 268313 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 34784 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 19834 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 289230 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 118370 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 710697 | 268313 | 34784 19834 |  | 1981 113 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 226873 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 937570 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 147176 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1084746 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 195254.28 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1280000 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1280000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1280000 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/