КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__03 октября 2013 года__№ _440_____

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Отрадное» на  2013-2020 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Уставом МО «Город Отрадное», в целях комплексного решения жилищной проблемы в МО «Город Отрадное», развития коммунальной и социальной инфраструктуры, обеспечения доступности жилья для граждан и безопасных, комфортных условий проживания в нем, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Отрадное на 2013-2020 годы» (приложение 1).

2. Начальнику отдела финансов предусмотреть финансирование на реализацию указанной Программы в бюджете МО «Город Отрадное» на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Летуновскую В.И.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещается в сети Интернет на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru .

Глава администрации                                                                     Е.В. Ларионов

Разослано: в дело 3, жилищный отдел, отдел финансов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от _________________ №_______

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Отрадное» на  2013-2020 годы»

Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Отрадное» на 2013-2020 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Отрадное» на 2013-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации Программы | 2013-2020 годы |
| Цель Программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО «Город Отрадное»; развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Задачи Программы | 1. Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда. 3. Создание условий и механизмов привлечения различных внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы. 4. Обеспечение комплексной застройки МО «Город Отрадное» с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой. 5. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых аварийных зданий. |
| Мероприятия по реализации Программы | 1. Определение перечня жилищного фонда, подлежащего включению в категорию аварийного и подлежащего сносу. 2. Проведение обследования вышеуказанного жилищного фонда. 3. Включение жилищного фонда в категорию аварийного и подлежащего сносу. 4. Определение сроков и очередности расселения жителей сносимых домов. 5. Поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 6. Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального и муниципального бюджетов либо за счет средств инвесторов. 7. Подготовка освобождаемых земельных участков для новой застройки. 8. Финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке после утверждения федерального и местного бюджетов. Источники финансирования Программы: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства бюджета МО «Город Отрадное»; - средства инвесторов |
| Планируемые показатели выполнения Программы | В результате реализации программы планируется: - до 2016 года переселить 60 граждан из 7 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012; - к 2020 году переселить 55 граждан из 2 аварийных домов, признанных аварийными в 2013 году. |
| Разработчик Программы | администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| исполнитель Программы | администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ленинградской области, Комитет по строительству Ленинградской области, администрация МО «Город Отрадное». |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя Программы | Ларионов Евгений Владимирович - глава администрации МО «Город Отрадное» (тел. 813 62 40561) |
| Система контроля за ходом выполнением Программы | Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы осуществляет Вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и Комитет по строительству Ленинградской области. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: администрацией МО «Город Отрадное» в Комитет по строительству Ленинградской области – в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательства государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным  и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в МО «Город Отрадное» усугубляется высокой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина, препятствует реализации права на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия для доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее важных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Площадь переселяемых аварийных многоквартирных домов составляет 3 537,0 кв.м., требуется переселение 115 -ти человек, занимающих 1 914,9 кв.м.

Большую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью.

Участие МО «Город Отрадное» в получении дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит не только переселить граждан из аварийного жилищного фонда, а также будет способствовать строительству многоквартирных малоэтажных домов.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО «Город Отрадное»;

развитие малоэтажного жилищного строительства.

Основными задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для  постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд);

ликвидация 7 -ми многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

ликвидация оставшихся 2-х многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми в 2013 году и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

долевое участие в строительстве многоквартирных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.

Настоящая Программа обеспечивает решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы – 2013-2020 года.

- Мероприятия Программы

Программой предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства:

жилого дома с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирного дома с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

долевое участие в строительстве малоэтажных  жилых домов для предоставления гражданам, переселяемых из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домов, или гражданам – собственникам жилых помещений по договорам мены;

К 2014 году:

предоставление средств Фонда  в размере  6 409 902,65 рублей;

предоставление средств областного бюджета в размере 24 139 475,35 рублей;

средства местного бюджета составляют 3 647 100 рублей;

для расселения 7-ми многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО «Город Отрадное» и переселения 60-ти человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до1 января 2012 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Финансирование программы расселения двух многоквартирных домов, признанных аварийными в 2013 году будет предусмотрено дополнительно.

В целях реализации Программы подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 1 к Программе) и полный перечень аварийных домов (приложение № 2 к Программе).

5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определяется исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в МО «Город Отрадное» и стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках реализации Программы расселению и сносу подлежат 9 аварийных многоквартирных домов, расселяемая площадь в которых составляет 1 914,9 квадратных метров.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяется исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах МО «Город Отрадное».

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут являться:

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма;

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору мены на другое, вновь построенное помещение.

Реестр аварийных многоквартирных домов аварийного жилищного фонда представлен в приложении 2 к Программе.

- Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда,

средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования и инвестиций.

Финансирование мероприятий программы за счет средств Фонда и средств областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий муниципальному образованию.

Общий объем финансирования Программы в 2014 году составляет 34 250 478 рублей, из них средства Фонда – 6 409 902,65 рублей, средства областного бюджета – 24 193 475,35 рублей, средства бюджета муниципального образования – 3 647 100 рублей (Приложение № 3 к Программе).

Бюджетные ресурсы (средства Фонда, средства областного бюджета и средства бюджета муниципального образования) предоставляются только на цели финансовой поддержки программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и положениями Программы.

- Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных к 2020 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению к 2015 году 60 человек из 7 аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года; к 2020 году 55 человек из 2 аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными в 2013 году.

Реализация Программы позволит ликвидировать 3 537,0 кв.метров (из них расселяемая площадь 1 914,9 кв.м) жилищного фонда, признанного аварийным до 1 сентября 2013 года, и обеспечит:

выполнение  обязательств государства перед гражданами, проживающими на непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории МО «Город Отрадное» благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

улучшение состояния здоровья населения.

8. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

расселенная площадь – 1 914,9 квадратных метров;

количество расселенных помещений – 48 единиц;

количество переселенных граждан – 115 человек, из них до 2016 года:

- 969 кв.м, 22 помещения, 60 человек; к 2020 году 945,9 кв.м, 26 помещений, 55 человек.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

9.  Участники Программы

Правительство Ленинградской области, в лице представителя – Комитета по строительству Ленинградской области, исполнитель Программы – администрация МО «Город Отрадное».

Функции Правительства Ленинградской области:

осуществление управления реализацией Программы;

координация реализации Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

осуществление корректировки Программы и подготовка предложений по внесению изменений в областной бюджет;

установление порядка и сроков представления органами местного самоуправления отчетов о ходе реализации Программы;

участие в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

осуществление контроля за целевым использованием средств;

назначение представителя и определение его полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Функции Комитета по строительству Ленинградской области:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

подготовка предложений по включению в областной бюджет средств на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенных в Программу;

подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в случае несоблюдения органами местного самоуправления условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

подготовка предложений о порядке и сроках предоставления органами местного самоуправления отчетов о ходе реализации Программы;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств областного бюджета в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигноваций;

представление в Фонд отчетов о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в сроки и по форме, установленные Фондом.

Функции  администрации МО «Город Отрадное»:

обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах установленного минимального размера софинансирования;

проведение конкурсных процедур (электронных аукционов) и заключение муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве малоэтажных многоквартирных домов;

обеспечение целевого и эффективного использования выделенных средств;

уведомление жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение сноса расселяемых аварийных домов;

представление в комитет по строительству Ленинградской области необходимой документации для направления в Фонд заявки, отчета о расходовании средств Фонда за прошедший период, отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Администрация МО «Город Отрадное» является получателем бюджетных средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств, направленных  на реализацию Программы, осуществляют вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и комитет по строительству Ленинградской области.

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по строительству Ленинградской области.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются администрацией МО «Город Отрадное» в Комитет по строительству Ленинградской области в сроки, установленные Комитетом.

Информация о вводе в эксплуатацию построенных жилых домов представляются МО «Город Отрадное»  в Комитет по строительству Ленинградской области в течение трех рабочих дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Информация о переселении граждан из аварийного жилищного фонда и сносе аварийных домов представляются МО «Город Отрадное» в Комитет по строительству Ленинградской области после предоставления нового жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.