КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2018 года № 533

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды»

на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года»
 в новой редакции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года» 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от «10» мая 2018 года № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.В. Аверьянова.

Глава администрации 	                                                              В.И. Летуновская

Разослано: дело-2, коммунальный отдел, ФЭУ, МКУ «УГХ»

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от 29 октября 2018 года № 533

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года

| Полное наименование | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Город Отрадное» МКУ «УГХ» Жители МО «Город Отрадное» Заинтересованные лица |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий МО «Город Отрадное» Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Город Отрадное» |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Отрадное» Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Город Отрадное» Реализация комплекса мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Отрадное» |
| Подпрограммы муниципальной Программы | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Отрадное» Подпрограмма 2 Благоустройство общественных территорий МО «Город Отрадное» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет 22 000, 00 тыс. рублей из них: на благоустройство дворовых территорий МКД 3 000,00 тыс. рублей: 2018 год 0,0 тыс. рублей; 2019 год 0,0 тыс. рублей; 2020 год 1500,00 тыс. рублей; 2021 год 750,00 тыс. рублей; 2022 год 750,00 тыс. рублей; на благоустройство общественных территорий 19 000,00 тыс. рублей: 2018 год 16 500,00 тыс. рублей; 2019 год 1 500,00 тыс. рублей; 2020 год 500,00 тыс. рублей; 2021 год 250,0 тыс. рублей; 2022 год 250,00 тыс. рублей. Объем финансирования программы может корректироваться в ходе реализации программы с учетом финансирования их федерального, регионального бюджетов и из прочих источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Приведение в нормативное состояние дворовых территорий - 10. - Благоустройство общественных территорий - 6. |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

- 1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В МО «Город Отрадное» расположено 150 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 19 тысяч жителей.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1990 годах прошлого столетия, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств города Отрадное на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

Так в период с 2015 по 2017 год произведены работы по ремонту 33 дворовых территорий домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с устройством парковочных площадок, детских площадок, пешеходных дорожек, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, с восстановлением газонов с посевом трав и с установкой ограждений газонов. Общая площадь ремонта составила – 38,24 тыс.кв.м.

Немаловажным звеном в благоустройстве дворовых территорий является устройство мест отдыха для детей и взрослых, в период с 2015 по 2017 год было оборудовано 9 площадок, площадью 1,7 тыс. м2,  установлено детское игровое и спортивное оборудование.

За указанный период в соответствии с программными мероприятиями выполнялись работы по сносу старовозрастных, аварийных деревьев и посадке зеленых насаждений в количестве 450 шт.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства города Отрадное показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий города Отрадное.

Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018-2022 годов определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

В целях развития формирования единого облика города Отрадное проводится анализ текущего состояния территории города с инвентаризацией дворовых и общественных территорий, а также запланированы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Для реализации мероприятий программы подготовлены:

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установка скамеек, урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- ограждение территории.

2. Минимальный перечень работ по благоустройству мест массового посещения муниципального образования:

- благоустройство парков, скверов;

-планировка территории;

- организация поверхностного водоотведения;

- устройство проездов и пешеходных дорожек;

- озеленение территории, посадка деревьев, цветников, устройство газонов;

- установка урн для мусора;

- установка скамеек;

- устройство наружного освещения;

- ограждение территории;

- установка малых архитектурных форм;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- установка памятников и мемориальных знаков;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу.

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих соглашений с органами местного самоуправления.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. Создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

- Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы |  |  | Годы формирования Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 32,5 | 58 | 77 | 77 | 89 | 93 | 98 | 100 |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 98 | 100 |

- 2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенных пунктов и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Существенное влияние на здоровье и благополучие жителей оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленная общественная территория становится центром притяжения жителей разных возрастных и социальных групп. Повышается спрос на услуги предприятий общественного питания, сферы развлечений и на товары для спорта и отдыха.

Для успешной реализации всех мероприятий необходим комплексный инновационный подход. Требуется не просто обеспечить наличие отдельных элементов благоустройства на выбранной территории, а создать целостный проект, предусматривающий высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность планировочных решений.

На территории МО «Город Отрадное» имеется пять неблагоустроенных и/или частично благоустроенных общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественных территорий.

- Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы |  |  | Год формирования Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 11 | 22 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы

1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий МО «Город Отрадное».

2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в муниципальном образовании.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

- Таблица 3.

| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 10 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 20 |
|  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 33 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 6 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 6 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 |

3. В целях решения задач, направленных на достижение целей муниципальной Программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

4. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

5. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

6. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 10.

б) благоустройство общественных территорий 6.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

7. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень).

- III. Система управления реализацией муниципальной Программы

5.1. Ответственным исполнителем является администрация МО «Город Отрадное».

5.2. Соисполнителем муниципальной программы является Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

5.3. Участниками муниципальной Программы являются:

- администрация МО «Город Отрадное»

- МКУ «УГХ»

- жители МО «Город Отрадное»

- заинтересованные лица.

5.4. Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной Программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной Программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной Программы, отчеты о реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у исполнителей муниципальной Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

д) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной Программы, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную Программу, путем определения степени достижения целевых показателей и полноты использования средств;

е) готовит в срок до 31 декабря соответствующего года годовой отчет о реализации муниципальной Программы и представляет его в установленном порядке.

5.5. Исполнитель муниципальной Программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной Программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную Программу;

в) формирует предложения по внесению изменений в муниципальную Программу, направляет их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря соответствующего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;

д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

5.6. На реализацию муниципальной Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при осуществлении закупок для муниципальных нужд согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

5.7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет МО «Город Отрадное» на соответствующий год и Программу.

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

- «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Отрадное»

- муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Отрадное» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | администрация МО «Город Отрадное» МКУ «УГХ» Жители МО «Город Отрадное» Заинтересованные лица |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий МО «Город Отрадное» Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Город Отрадное» |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Отрадное» Реализация комплекса мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Отрадное» Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД, Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий – 10; Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды -10; Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан 33%. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет 22 000, 00 тыс. рублей из них: на благоустройство дворовых территорий МКД 3 000,00 тыс. рублей: 2018 год 0,0 тыс. рублей; 2019 год 0,0 тыс. рублей; 2020 год 1500,00 тыс. рублей; 2021 год 750,00 тыс. рублей; 2022 год 750,00 тыс. рублей; на благоустройство общественных территорий 19 000,00 тыс. рублей: 2018 год 16 500,00 тыс. рублей; 2019 год 1 500,00 тыс. рублей; 2020 год 500,00 тыс. рублей; 2021 год 250,0 тыс. рублей; 2022 год 250,00 тыс. рублей. Объем финансирования программы может корректироваться в ходе реализации программы с учетом финансирования их федерального, регионального бюджетов и из прочих источников. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.; Обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок; Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д. |

- Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| N п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 год | Годы реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018-2022 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 10 |
|  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 4 | 20 |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 | 100 |

Перечень мероприятий подпрограммы №1

«Благоустройство дворовых территорий МО «Город Отрадное»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Вокзальная, д.3, 5,11 | 2020 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 2 | мкр. Аэрогеодезия | 2020 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 3 | ул. Советская, д.19 | 2020 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 4 | ул. Заводская, д.11 | 2020 | 187,5 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 5 | ул. Ленина, д.1,3,5,7,9, ул. Комсомольская, д.3, ул. Дружбы, д.26,28,30,32,34 | 2020 | 187,5 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 6 | ул. Мира, д.2 | 2020 | 187,5 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 7 | ул. Щурова, д.10, ул. Советская, д.18, ул. Лесная, д.3, ул. Железнодорожная, д.17 | 2020 | 187,5 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2020 год |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Никольское шоссе, д.23 | 2021 | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 9 | ул. Вокзальная, д.6 | 2021 | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2021 год |  | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Заводская, д.1а, кор.2,3,4 | 2022 | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2022 год |  | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО НА 2018-2022 ГОДЫ |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

- «Благоустройство общественных территорий МО «Город Отрадное»

- муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство общественных территорий МО «Город Отрадное» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | администрация МО «Город Отрадное» МКУ «УГХ» Жители МО «Город Отрадное» Заинтересованные лица |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий МО «Город Отрадное» Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Город Отрадное» |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий многоквартирных домов МО «Город Отрадное» Реализация комплекса мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Отрадное» Увеличение количества благоустроенных общественных территорий МКД, Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество благоустроенных общественных территорий – 6; Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды - 5; Доля общественных территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан 56%. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет 22 000, 00 тыс. рублей из них: на благоустройство дворовых территорий МКД 3 000,00 тыс. рублей: 2018 год 0,0 тыс. рублей; 2019 год 0,0 тыс. рублей; 2020 год 1500,00 тыс. рублей; 2021 год 750,00 тыс. рублей; 2022 год 750,00 тыс. рублей; на благоустройство общественных территорий 19 000,00 тыс. рублей: 2018 год 16 500,00 тыс. рублей; 2019 год 1 500,00 тыс. рублей; 2020 год 500,00 тыс. рублей; 2021 год 250,0 тыс. рублей; 2022 год 250,00 тыс. рублей. Объем финансирования программы может корректироваться в ходе реализации программы с учетом финансирования их федерального, регионального бюджетов и из прочих источников. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятной среды обитания Повышение комфортности проживания населения Обеспечение условий для отдыха и спорта Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |

- Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 год | Годы реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018-2022 |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 6 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 1 | 6 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 56 | 100 |

Перечень мероприятий подпрограммы №2

«Благоустройство общественных территорий МО «Город Отрадное»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет, в т.ч.: |  | Прочие источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Софинансирование | Дополнительные расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Берег р. Нева напротив Международного пр. | 2018 | 16 500,0 | 3 495,0 | 11 505,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2018 год |  | 16 500,0 | 3 495,0 | 11 505,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Берег р. Нева от Международного проспекта до 2-го Советского проспекта | 2019 | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 |  | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2019 год |  | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 |  | 0 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Гагарина, карьер | 2020 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
| 4 | ул. Гагарина, парковая зона | 2020 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2020 год |  | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ивановская, железнодорожная станция | 2021 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2021 год |  | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Торгово-пешеходная зона ул. Щурова | 2022 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  | Итого на 2022 год |  | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | ВСЕГО НА 2018-2022 ГОДЫ |  | 19 000,0 | 4 495,0 | 11 505,0 | 3 000,0 |  | 0 |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство велосипедных дорожек;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- обеспечение вертикальной коммуникации (заезды)

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения.