КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 августа 2019 года № 467

Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2019 – 2020 года» в новой редакции

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2020 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 22 июля 2019 года № 420 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2020 года в новой редакции».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                              В.И. Летуновская

Разослано: дело – 3, прокуратура, коммунальный отдел, ФЭУ, орг. отдел, упр. правового и кадрового обеспечения, МКУ «УГХ».

Приложение

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от 20.08.2019 года № 467

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2020 года»

| Полное наименование | муниципальная программа «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2020 года» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация МО «Город Отрадное» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Комитет по строительству Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| Участники муниципальной программы | администрация МО «Город Отрадное» Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Комитет по строительству Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории МО «Город Отрадное» Подпрограмма 2«Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Город Отрадное»; Подпрограмма 3 Обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» на 2019-2020 года. |
| Цель муниципальной программы | Повышение и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории МО «Город Отрадное». |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог местного значения и сооружений на них. - Ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства на дорогах. - Создание безопасных и комфортных условий для пешеходов. - Организация отдыха граждан, детей на придомовых территориях. 5.Капитальный ремонт жилого фонда. 6. Газификация жилого фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 3х объектов. Количество семей, земельные участки, под жилищное строительство которых обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой к концу 2019 года – 31 семья. Площадь отремонтированных автомобильных дорог – 20 999,2кв.м./ 4,45 км. Количество благоустроенных дворов – дворовых территорий- 4 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2020 годах. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования за 2019 год – 178 647,36 тыс. рублей. В том числе: Местный бюджет – 93 958,96 тыс. рублей. Областной бюджет – 84 688,40 тыс. рублей. Общий объем финансирования 2020 год – 8 822,70 тыс. рублей. В том числе: Местный бюджет – 8 822,70 тыс. рублей. Областной бюджет – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения. Площадь отремонтированных автомобильных дорог – 20 999,2 кв.м. Количество благоустроенных дворов – 4 дворовых территорий. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Её состояние имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса.

Четкая и бесперебойная работа городского транспорта может быть обеспечена при наличии хорошо развитой сети городских улиц и дорог, при рациональном их расположении в плане города, надлежащей связи магистральных улиц между собой и с улицами местного значения. Отдельные элементы улиц (проезжая часть, тротуары, пешеходные дорожки) обеспечивают пропуск транспортных средств и пешеходов.

На территории муниципального образования, расположенного 150 МКД. Начиная с 2008 года на территории города проводятся работы капитального характера с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств области.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-  создание комфортных и благоприятных условий проживания населения на территории МО «Город Отрадное»;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения;

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Отрадненского городского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог местного значения и сооружений на них;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства на дорогах;

- создание безопасных и комфортных условий для пешеходов;

- организация отдых граждан, детей на придомовых территориях;

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы – 2019 - 2020 года.

- Мероприятия Программы

1.  Приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

2. Текущее содержание дорожных сетей и сооружений на них.

3.  Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям.

4. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

5. Текущее содержание и благоустройство городских территорий.

6. Устройство детских и спортивных площадок.

7. Капитальный ремонт жилого фонда.

8. Газификация жилого фонда.

- Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на развитие и усовершенствование дорожного хозяйства, обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности и на благоустройство территории МО «Город Отрадное» определяется на основании сметной документации и калькуляции затрат.

- Планируемые показатели выполнения Программы

Площадь отремонтированных автомобильных дорог –  20 999 кв.м.

Количество благоустроенных дворов –  4

7.Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

- отремонтировано дорог –  процентов от требующего ремонта количества дорог;

- благоустройство дворовой территории – процентов от требующих ремонта количества дворовых территорий многоквартирных домов.

8.   Участники Программы

администрация МО «Город Отрадное».

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по строительству Ленинградской области.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области.

- Контроль  за выполнением Программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Город Отрадное».

Контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы администрации, коммунальный отдел администрации, управление муниципального имущества, архитектуры, градостроительства,

Паспорт подпрограммы № 1

«Благоустройство территории МО «Город Отрадное»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории МО «Город Отрадное |  |
| --- | --- | --- |
| Цель программы | Формирование среды, комфортной и благоприятной для проживания и отдыха граждан |  |
| Соисполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| Разработчик подпрограммы | администрация МО «Город Отрадное» |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Установление единого порядка содержания территорий. 3. Увеличение мест отдыха и занятий спортом. |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |  |
| Источники финансирования подпрограммы 2019 год | Источники финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 31 153,08 |
|  | В том числе: |  |
|  | Средства бюджета области 2019 | 3 086,50 |
|  | Средства местного бюджета 2019 | 28 066,58 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Содержание городской территории в нормативном состоянии в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Озеленение городских территорий. Устройство детских и спортивных площадок –2 шт. Вывоз с территории частного сектора ТБО и уборка несанкционированных свалок. Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». |  |

Перечень мероприятий подпрограммы № 1

«Благоустройство территории МО «Город Отрадное»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования в 2019 году, тыс. рублей | Срок исполнения | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие «Благоустройство территории МО «Город Отрадное» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидии на возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги по вывозу ТБО | Местный бюджет | 6 000,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Снижение затрат граждан на коммунальные услуги, улучшение санитарного состояния города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
| 2 | Расходы на содержание уличного освещения | Местный бюджет | 6 242,22 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание комфортных и безопасных условий для граждан |
| 2.1 | Уличное освещение | Местный бюджет | 5 481,46 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание комфортных и безопасных условий для граждан |
| 2.2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Местный бюджет | 760,76 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание комфортных и безопасных условий для граждан, уплата пеней |
| 3 | Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» | Местный бюджет | 11 315,91 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
| 3.1 | Мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству территории МО «Город Отрадное»: уборка городских территорий, детских площадок, катков, валка деревьев, озеленение, обслуживание фонтанов, приобретение скамеек, урн | Местный бюджет | 7 690,70 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожного ограждения в зоне пешеходного перехода по ул. Щурова | Местный бюджет | 200,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
| 3.3 | Актуализация схемы санитарной очистки городских территорий | Местный бюджет | 100,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание безопасных условий для жителей |
| 3.4 | Содержание мест накопления твердых отходов, определение схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра | Местный бюджет | 0 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Создание безопасных условий для жителей |
| 3.5 | Изготовление указателей улиц, информационных щитов | Местный бюджет | 100,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание безопасных условий для жителей |
| 3.6 | Текущее содержание, ремонт и промывка сетей ливневой канализации | Местный бюджет | 712,60 | 2019 | МКУ «УГХ» | Отведение дождевых и грунтовых вод с территории города |
| 3.7 | Прочие мероприятий по благоустройству | Местный бюджет | 665,60 | 2019 | МКУ «УГХ» | Создание безопасных условий для жителей |
| 3.8 | Разборка гаражей, уборка и утилизация строительного мусора по адресу: г. Отрадное, ул. Строителей | Местный бюджет | 751,61 | 2019 | МКУ «УГХ» | Создание безопасных условий для жителей |
| 3.9 | Проверка достоверности сметной документации | Местный бюджет | 40,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Проверка достоверности сметной документации |
| 3.10 | Ремонт дворовой территории ул. Гагарина д. 18 | Местный бюджет | 1 100,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание безопасных условий для жителей |
| 3.11 | Валка деревьев и формовочная обрезка деревьев по адресу: г. Отрадное, ул. Лесная д. 3 | Местный бюджет | 55,40 | 2019 | МКУ «УГХ» | Создание безопасных условий для жителей |
| 4 | Приобретение детского и спортивного оборудования | Местный бюджет | 572,5 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание безопасных условий для жителей |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | Местный бюджет | 3 385,70 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Улучшение санитарного состояния города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
| 6 | Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | Местный бюджет | 450,25 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
|  |  | Областной бюджет | 3 086,50 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 3 536,75 |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Отрадное, ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Комсомольская | Местный бюджет | 273,80 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
|  |  | Областной бюджет | 1 877,00 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 2 150,80 |  |  |  |
| 6.2 | Ремонт проезда и пешеходной дорожки во дворе по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина д.11, д.13, ул. Вокзальная | Местный бюджет | 176,45 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей |
|  |  | Областной бюджет | 1 209,50 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 385,95 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | Местный бюджет | 28 066,58 | 2019 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3 086,50 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 31 153,08 |  |  |  |

Паспорт подпрограммы №2

«Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Город Отрадное»

| Наименование подпрограммы | Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Город Отрадное» |  |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | 1.Создание безопасности движения на внутригородских дорогах. 2.Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. 3.Обеспечение безопасности пешеходов в дорожном движении. |  |
| Соисполнитель подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
| Разработчик подпрограммы | администрация МО «Город Отрадное» |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения 2.Формирование среды, благоприятной для проживания населения. 3. Повышение уровня безопасности пешеходов. |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |  |
| Источники финансирования подпрограммы 2019 год | Источники финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 53 409,08 |
|  | В том числе: |  |
|  | Средства областного бюджета | 15 525,84 |
|  | Средства местного бюджета | 37 883,24 |
|  | Внебюджетные источники | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программных мероприятий позволит отремонтировать: 1.Площадь отремонтированных автомобильных дорог – 20 999,2кв.м. / 4,45 км. |  |

Перечень мероприятий подпрограммы № 2

«Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Город Отрадное»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования в 2019 году, тыс. рублей | Срок исполнения | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт (ремонт) дорог общего пользования и дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД МО «Город Отрадное» | Местный бюджет | 3 931,06 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан, 2 двора |
| 1.1 | ул. Гагарина д. 16, с устройством подъезда к МКД по ул. Железнодорожная 22 | Местный бюджет | 3 931,06 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан, 2 двора |
| 2 | Мероприятия по ремонту дорог общего пользования | Местный бюджет | 9 788,56 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения с устройством пешеходной дорожки ул.Кирпичная от микрорайона нижний Строитель –до горки | Местный бюджет | 1 726,50 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.2 | Ремонт дорожного покрытия по 17 линия от пр. Ленсовета до Международного проспекта | Местный бюджет | 2 751,17 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.3 | Ремонт дорожного покрытия по16 линия от Ленсовета пр. до пр. Международный | Местный бюджет | 2 534,08 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.4 | Устройство дорожного полотна из ЩПС по улице Балтийская и Питерская | Местный бюджет | 1 336,62 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.5 | Устройство парковки для инвалидов по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина д. 19а | Местный бюджет | 244,91 | 2019 | МКУ «УГХ» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.6 | Перевозка асфальтобетонной крошки в границах города | Местный бюджет | 100,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.7 | Отбор и лабораторные исследования кернов асфальтобетонного покрытия | Местный бюджет | 64,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.8 | Экспертиза сметной документации | Местный бюджет | 180,50 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.9 | Благоустройство дорог частного сектора | Местный бюджет | 70,00 | 2019 | МКУ «УГХ» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездной дороги от ул.Ленина к стадиону : г.Отрадное, ул.Ленина, д.19а | Местный бюджет | 242,57 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.11 | Исправление профиля щебеночного основания с устройством нового покрытия подъезда к стадиону со стороны д.3 ул.Дружбы г.Отрадное | Местный бюджет | 290,50 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 2.12 | Устройство парковки у стадиона по адресу: г.Отрадное ул.Ленина 19а. | Местный бюджет | 247,71 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 21 673,81 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Поддержание в нормативном состоянии дорожного покрытия и инженерных сооружений |
| 3.1 | Содержание улично – дорожной сети, в том числе грунтовых дорог, ручная и механизированная уборка | Местный бюджет | 20 675,81 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Поддержание в нормативном состоянии дорожного покрытия и инженерных сооружений |
| 3.2 | Обслуживание светофора | Местный бюджет | 100,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Безопасность дорожного движения |
| 3.3 | - Текущее содержание - Установка дорожных знаков, неровностей, нанесение дорожной разметки, разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Местный бюджет | 614,68 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Безопасность дорожного движения |
| 3.4 | Установка дорожного ограждения в зоне пешеходного перехода | Местный бюджет | 283,32 | 2019 | МКУ «УГХ» | Безопасность дорожного движения |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 169,20 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог, 414 мп |
|  |  | Областной бюджет | 1 522,70 |  |  |  |
|  |  | Итого | 1 691,90 |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части дороги 4-го Советского проспекта участок № 1 от ПК 0+00 до ПК 3+80, участок № 2 от ПК 4+03 до ПК4+37 | Местный бюджет | 169,20 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог, 414 мп |
|  |  | Областной бюджет | 1 522,70 |  |  |  |
|  |  | Итого | 1 691,90 |  |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Местный бюджет | 1 555,91 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Областной бюджет | 14 003,14 |  |  |  |
|  |  | Итого | 15 559,05 |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Железнодорожная в границах дорог от ул. Гагарина до ул. Центральная, г. Отрадное, Ленинградская область., Кировский район. | Местный бюджет | 950,08 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог, 604,7 мп |
|  |  | Областной бюджет | 8 550,67 |  |  |  |
|  |  | Итого | 9 500,75 |  |  |  |
| 5.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Победы от региональной дороги « «Санкт – Петербург» - Кировск до дома № 37 по улице Победы, г. Отрадное, Ленинградская область., Кировский район. | Местный бюджет | 257,30 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог, 362 мп |
|  |  | Областной бюджет | 2 315,68 |  |  |  |
|  |  | Итого | 2 572,98 |  |  |  |
| 5.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская в границах дорог от ул. Ленина до ул. Дружбы, г. Отрадное, Ленинградская область., Кировский район | Местный бюджет | 348,53 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Приведение в нормативное состояние дорог, 236 мп |
|  |  | Областной бюджет | 3 136,79 |  |  |  |
|  |  | Итого | 3 485,32 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Устройство тротуаров и пешеходных дорожек» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек | Местный бюджет | 764,70 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, 620 м2 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | Местный бюджет | 37 883,24 | 2019 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 15 525,84 |  |  |  |
|  |  | Всего | 53 409,08 |  |  |  |

Паспорт подпрограммы №3

«Обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Город Отрадное» 
в 2019-2020 годах

| Наименование подпрограммы | Обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Город Отрадное» в 2019-2020 годах |  |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории МО «Город Отрадное». |  |
| Соисполнители программы | Правительство Ленинградской области Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Комитет по строительству |  |
| Разработчик программы | администрация МО «Город Отрадное» |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Улучшение качества и комфортности проживания граждан. 2. Проведение капитального ремонта в МКД и социальных объектов. 3. Повышение энергоэффективности. 4. Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования. |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2020 года |  |
| Источники финансирования подпрограммы 2019 – 2020 г.г. | Источники финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Всего | 102 907,89 |
|  | В том числе: |  |
|  | Средства бюджета области 2019 | 66 076,05 |
|  | Средства местного бюджета 2019 | 28 009,14 |
|  | Средства бюджета области -2020 | 0 |
|  | Средства местного бюджета 2020 | 8 822,70 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Инфраструктурное развитие территории МО «Город Отрадное». Сдерживание темпов роста физического износа жилых зданий. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение расходов собственников помещений на содержание жилого помещения. Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования. Реализация энергосервисного договора (контракта). Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением. |  |

Перечень мероприятий подпрограммы № 3

«Обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Город Отрадное» в 2019-2020 годах

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Объем финансирования в 2019 - 2020 годах, тыс. рублей | Срок исполнения | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие «Поддержка и развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взнос на капитальный ремонт муниципального имущества в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |  | Местный бюджет | 2 989,43 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Уменьшение износа жилого фонда |
| Основное мероприятие «Поддержка и развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пополнение неснижаемых аварийных запасов в соответствии с номенклатурой |  | Местный бюджет | 300,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Снижение аварийности и уменьшение срока устранения аварий на инженерных сетях |
| 3 | Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению услуги бани |  | Местный бюджет | 2 500,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Снижение затрат населения на услуги бани |
| 4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопровода-ввода к МКД № 37 по ул. Победы, г. Отрадное |  | Местный бюджет | 86,40 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 5 |  | Приобретение в лизинг комбинированной машины КДМ ЭД-244К (или аналогичной) | Местный бюджет | 1 022,50 | 2019-2020 | Администрация МО «Город Отрадное» | Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 022,50 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2 045,00 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 687,90 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 687,90 |  |  |  |
|  |  |  | Всего 2019 | 1 375,80 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 669,20 | 2020 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего 2020 | 669,20 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства |  | Местный бюджет | 944,20 | 2019 | МКУ «УГХ» | Улучшение условий проживания граждан |
| 6.1 | Откачка и вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод в микрорайоне «Аэрогеодезия» и ул. Путейская |  | Местный бюджет | 944,20 | 2019 | МКУ «УГХ» | Улучшение условий проживания в МКД без центральной канализации |
| 7 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети индивидуальных жилых домов в микрорайонах "Строитель" и "Левый берег реки Тосна" |  | Местный бюджет | 650,60 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 7.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети индивидуальных жилых домов в микрорайонах "Строитель" и "Левый берег реки Тосна" |  | Местный бюджет | 634,10 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 7.2 | Эксплуатация и страхование гражданской ответственности газораспределительной сети индивидуальных жилых домов в микрорайонах "Строитель" и "Левый берег реки Тосна" |  | Местный бюджет | 16,50 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 8 | Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей в микрорайоне «Петрушинское поле» |  | Местный Бюджет в т.ч.: | 1 573,05 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
|  |  |  | строительство коммунальной инфраструктуры | 817,72 |  |  |  |
|  |  |  | строительство транспортной инфраструктуры | 755,32 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет в т.ч.: | 29 888,13 |  |  |  |
|  |  |  | строительство коммунальной инфраструктуры | 15 536,90 |  |  |  |
|  |  |  | строительство транспортной инфраструктуры | 14 351,23 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО 2019 | 31 461,18 |  |  |  |
| 9 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей в микрорайоне «Петрушинское поле» |  | Местный бюджет | 811,20 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 9.1 | Корректировка проектной документации инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне «Петрушинское поле» |  | Местный бюджет | 780,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 9.2 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: наружное освещение, КНС, расположенного по адресу: г. Отрадное, ул. Питерская, ул. Балтийская |  | Местный бюджет | 31,20 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Осуществление технологического присоединения |
| 10 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Петрушинское поле» |  | Местный бюджет - ПСД | 210,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
|  |  |  | Областной бюджет - ПСД | 5 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет - СМР | 1 147,00 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет - СМР | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 36 857,00 |  |  |  |
| 11 | Ведение авторского, технического надзора и строительного контроля за строительством инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей в микрорайоне «Петрушинское поле» |  | Местный бюджет | 297,70 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное», МКУ «УГХ» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 12 | Строительство наружной сети канализации и водоснабжение микрорайона «Аэрогеодезия» |  | Местный бюджет | 131,73 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 13 | Технологическое присоединение МКД к сети газоснабжения |  | Местный бюджет | 700,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| 14 | Разработка проектно- сметой документации части 1 очереди строительства распределительного газопровода местоположение: Ленинградская область, Кировская район, г. Отрадное, 13 линии от 75/100 до дома № 84а по 14 линии |  | Местный бюджет | 780,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Улучшение качества и комфортности проживания граждан |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Город Отрадное» |  | Местный бюджет | 2 650,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по уличному освещению, создание комфортных и безопасных условий проживания для граждан и детей города |
|  |  |  |  | 8 153,50 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | 12 553,50 | 2019 -2020 |  |  |
| 15.1 | Выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) по уличному освещению в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области |  | Местный бюджет | 2 650,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по уличному освещению, создание комфортных и безопасных условий проживания для граждан и детей города |
|  |  |  |  | 8 153,50 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | 12 553,50 | 2019-2020 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно – коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках данной подпрограммы |  | Местный бюджет | 11 550,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Создание условий для организации строительных работ, надзором за работами капитального характера, осуществление муниципального жилищного контроля |
| 16.1 | Обеспечение функционирования МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» |  | Местный бюджет | 11 550,00 | 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  | Местный бюджет 2019 | 28 009,14 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет 2019 | 66 076,05 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО 2019 | 94 085, 19 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет 2020 | 8 822,70 | 2020 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет 2020 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 8 822,70 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 36 831,84 | 2019-2020 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 66 076,05 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 102 907,89 |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации		                                   А.В. Аверьянов

Начальник финансового экономического управления                                        Т.В. Гончаренко

Начальник отдела делопроизводства                                                                    А.А. Емельянова

Начальник управления

правового и кадрового обеспечения                                                                       Л.В. Цивилева

Начальник коммунального отдела                                                                          М.И. Смирнова