Приложение N 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 года»

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна-чение | Вес показателя | Интегральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономического развития МО «Город Отрадное» | соответствует | 1 | 15 | 15 |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | 1 | 30 | 30 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования от фактического объема финансирования с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,94 | 10 | 9,4 |

Всего:99,4баллов

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным

Приложение N 2

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 года»

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе (шт.) | Значение критерия оценки эффективности по факту (шт.) | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 3 | 3 | 1 |
| 2. | Количество семей, земельные участки, под жилищное строительство которых обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой к концу 2019 года | 31 | 31 | 1 |
| 3. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | 20 999,2 | 34 428,13 | 1 |
| 4. | Количество благоустроенных дворов–дворовых территорий | 4 | 5 | 1 |
|  | Количество критериев оценки эффективности (единиц) | 4 | 4 | Х |

- * При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

| № п/п | наименование показателя | план (по программе) |  | фактически (выполнение) |  | Факт/план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | с начала реализации программы | 2019 год | с начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий** | 29 | 29 | 26 | 26 | 0,89 (26 мероприятий выполнены полностью, 3 мероприятия выполнены частично) |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) | 158 824,607,39 | 158 824,60739 | 148 801, 69876 | 148 801, 69876 | 0,93 |
| ** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным *** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы |  |  |  |  |  |  |

Начальник коммунального отдела                                                                                                                          Смирнова М.И.