Приложение                                            к ежеквартальному отчету на на 31.12.2019 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2020 года» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 1 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 2. | Проведение работ: |
| 2.1. | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Отрадное ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Комсомольская | 2 квартал 2019 года | Подрядная организация | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных и комфортных условий для жителей | Выполнено |
| 2.2. | Ремонт проезда и пешеходной дорожки во дворе по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина д.11,д.13, ул. Вокзальная д.13 |  |  |  | Выполнено |
| 3. | Приемка объекта (в порядке, установленном контрактом): |
| 3.1. | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Отрадное ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Комсомольская | 2 - 4 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 3.2. | Ремонт проезда и пешеходной дорожки во дворе по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина д.11, д.13, ул. Вокзальная д.13 |  |  |  | Выполнено |
| Контроль реализации муниципальной программы: «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2020 года» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | - | Администрация МО «Город Отрадное» | - | Выполнено |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ: |
| 1.1.1 | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Отрадное ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Комсомольская | Не позднее июля 2019 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 1.1.2 | Ремонт проезда и пешеходной дорожки во дворе по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина д.11, д.13, ул. Вокзальная д.13 | Не позднее июля 2019 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Город Отрадное» | Мониторинг освоения объёмов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Выполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-3 квартал 2019 | Администрация МО «Город Отрадное» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы не требуется дополнение к соглашению заключенному 28.06.2019 г. |

Первый заместитель главы администрации

__________________________/А.В. Аверьянов/

МП