Приложение N 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022гг.»

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономического развития МО «Город Отрадное» | соответствует | 1 | 15 | 15 |
|  |  | не соответствует | 0 |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | 1 | 30 | 30 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,9 | 20 | 18 |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,9 | 12 | 11 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования от фактического объема финансирования с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,78 | 10 | 7,8 |

исполнение программы 2020 год 93,8 %

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

Приложение №2

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022гг.» за 2020 год

(наименование муниципальной целевой программы)

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * | причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями в рамках реализации жилищных программ | 100% | 100% | 1 |  |
| 2. | Предоставление жилых помещений по договорам найма | 12 семей | 12 семей | 1 |  |
| 3. | Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | 3 помещения | 3 помещения | 1 |  |
| … | Количество критериев оценки эффективности (единиц) |  |  | Х |  |

### * При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

| № п/п | наименование показателя | план (по программе) | фактически (выполнение) | Факт./план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | с начала реализации программы | 2020 год | с начала реализации программы |  | причины невыполнения |
| 1 | Количество мероприятий** | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 |  |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) | 47 538,8 | 47 538,8 | 37 016,1 | 37 016,1 | 0,78 | отсутствие необходимости в подготовке технической документации (постановка объектов на кадастровый учет как ранее учтенных), уменьшение суммы на проведение ремонтных работ |
| ** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным *** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы |  |