Приложение                                            к ежеквартальному отчету на на  31.12.2020 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2021 года» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 1 квартал 2020 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 2. | Проведение работ: |
| 2.1. | Приобретение детского оборудования СМП | 2-3 квартал 2020 года | Подрядная организация | Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных и комфортных условий для жителей | Выполнено |
| 2.2. | Приобретение опор уличного освещения |  |  |  | Выполнено |
| 2.3 | Благоустройство прилегающей территории к МКД по адресу : г. Отрадное Никольское шоссе д.23; д.2, корпус 1,2,3: устройство резинового покрытия на детской площадке |  |  |  | Выполнено |
| 3. | Приемка объекта (в порядке, установленном контрактом): |
| 3.1. | Приобретение детского оборудования СМП | 3 - 4 квартал 2020 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 3.2. | Приобретение опор уличного освещения |  |  |  | Выполнено |
| 3.3 | Благоустройство прилегающей территории к МКД по адресу : г. Отрадное Никольское шоссе д.23; д.2, корпус 1,2,3: устройство резинового покрытия на детской площадке |  |  |  | Выполнено |
| Контроль реализации муниципальной программы: «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2021 года» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | - | Администрация МО «Город Отрадное» | - |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ: |
| 1.1.1 | Приобретение детского оборудования СМП | Не позднее июля 2020 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 1.1.2 | Приобретение опор уличного освещения | Не позднее июля 2020 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 1.1.3 | Благоустройство прилегающей территории к МКД по адресу : г. Отрадное Никольское шоссе д.23; д.2, корпус 1,2,3: устройство резинового покрытия на детской площадке | Не позднее июля 2020 года | Администрация МО «Город Отрадное» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Город Отрадное» | Мониторинг освоения объёмов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Выполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-3 квартал 2020 | Администрация МО «Город Отрадное» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Выполнено |

Первый заместитель главы администрации

__________________________/А.В. Аверьянов/

МП