Приложение к Соглашению № 16 
от  «05» июня 2020 г.

| ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «31» декабря 2020 года |
| --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | администрация МО «Город Отрадное» |  |
| Наименование бюджета муниципального образования | МО «Город Отрадное» |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | администрация МО «Город Отрадное» |  |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022гг.», утвержденная постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 26.11.2019г. № 644 |  |
|  | не позднее второго рабочего дня января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия |  |
| Периодичность: |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области | количество заключенных муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилых помещений | шт. | 12 | 12 10* |  |
| 2 | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области | количество переселенных граждан | чел. | 30 | 30 28* |  |
| 3 | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области | расселенная площадь жилых помещений | кв.м | 422,6 | 476,9 |  |

Глава администрации МО «Город Отрадное» ________  В.И. Летуновская