|  | Приложение № 0 к Соглашению от 09.02.2024 № 1-п-1 |
| --- | --- |

| ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| о достижении показателей результатов использования Субсидии |  |
| по состоянию на "01" января 2025 года |  |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | комитет по строительству Ленинградской области |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области" |
| Периодичность: | ежеквартально |

№ п/п; Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества); Наименование результатов использования Субсидии; Единица измерения; Значение результатов использования Субсидии; Причина отклонения. плановое; фактическое.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

1; Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам; Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры; ЕД/ГОД; 1.00; 0.00; Муниципальный контракт заключен. Идет подготовка проектно-сметной документации. Выполнение 100% годового объема работ: Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры; %; 100.00; 0.00; Муниципальный контракт заключено. Работы находятся в процессе выполнения..

| Глава администрации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | Морозов А.С. |  |  |  |
| (подпись) |  | ФИО |  |  |  |