ПРОЕКТ

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «04» июля 2025 года № 330

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 13.05.2025 № 250 «Об утверждении муниципальной программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 гг.»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории  МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 13.05.2025 № 250 «Об утверждении муниципальной программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 гг.» согласно приложению, к настоящему постановлению:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru.)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       А.С. Морозов

Разослано: дело – 2, ФЭУ, орг. отдел, управление правового и кадрового обеспечения, МБУ «ЦБО», СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от 04.07.2025 года № 330

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Город Отрадное» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Комитет по строительству Ленинградской области. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области. МБУ «ЦБО». |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Город Отрадное» Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Комитет по строительству Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области. МБУ «ЦБО» |
| «Цель муниципальной программы | Повышение и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории МО «Город Отрадное». |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог местного значения и сооружений на них. - Выполнение проектирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. - Улучшение санитарного состояния города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей. - Создание доступной, комфортной и безопасной среды для организации досуга и поддержания спортивного образа жизни детей. - Повышение комфортности городской среды с повышением индекса качества городской среды. - Обеспечение безопасности граждан. - Организация отдыха граждан на придомовых территориях. - Услуги в области похоронного дела |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 2025 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 0 дорог. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 проект. - 3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонт и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 0 площадок. Ремонт и модернизация мест (площадок) населения твердых коммунальных отходов - 1 шт. - 4.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 1 детская площадка. - 5.Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» - 1 общественная территория. - 6. Устройство видеонаблюдения – 1 городская сеть. - 7. Реализация областного закона от 16.02.2024 года № 10–оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» - 1 дворовая территория. - 8. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению погибших (умерших), при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение - 1 услуга 2026 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 2 дороги. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках – 0 шт. - 3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. 4. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области» – 2 свалки. 2027 год 1 Количество отремонтированных автомобильных дорог – 1 дорога. 2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2025 – 2027 годах. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования за 2025 – 2027 г.г. 459 204,5 тыс. рублей В том числе: Местный бюджет – 359 218,2 тыс. рублей Областной бюджет – 89 985,5 тыс. рублей Бюджет Кировского района – 10 000,0 тыс. рублей В том числе: Местный бюджет – 121 832,6 тыс. рублей Областной бюджет – 50 241,2 тыс. рублей Бюджет Кировского района – 10 000,0 тыс. рублей Общий объем финансирования за 2025 год – 182 073,8 тыс. рублей. В том числе: Местный бюджет – 112048,3 тыс. рублей. Областной бюджет – 32 464,7 тыс. рублей Общий объем финансирования 2026 год – 144 513,0 тыс. рублей В том числе: Местный бюджет – 125 337,4 тыс. рублей. Областной бюджет – 7 279,5 тыс. рублей Общий объем финансирования 2027 год – 132 616,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 2025 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 0 дорог. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 проект. 3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 0 шт. Ремонт и модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 1 площадка. - 4.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 1 детская площадка. - 5.Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» - 1 общественная территория. - 6. Устройство видеонаблюдения – 1 городская сеть. 7. Реализация областного закона от 16.02.2024 года № 10–оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» - 1 дворовая территория. 8. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению погибших (умерших), при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение - 1 услуга. 2026 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 2 дорог. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках – 0 шт. - 3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. 4. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области» – 2 свалки. 2027 год 1 Количество отремонтированных автомобильных дорог – 1 дорога. 2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Её состояние имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса.

Четкая и бесперебойная работа городского транспорта может быть обеспечена при наличии хорошо развитой сети городских улиц и дорог, при рациональном их расположении в плане города, надлежащей связи магистральных улиц между собой и с улицами местного значения. Отдельные элементы улиц (проезжая часть, тротуары, пешеходные дорожки) обеспечивают пропуск транспортных средств и пешеходов.

На территории муниципального образования, расположено 150 МКД. Начиная с 2008 года, на территории города проводятся работы капитального характера с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств области.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-  создание комфортных и благоприятных условий проживания населения на территории МО «Город Отрадное»;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения;

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Отрадненского городского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог местного значения и сооружений на них;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства на дорогах;

- создание безопасных и комфортных условий для пешеходов;

- организация отдых граждан, детей на придомовых территориях;

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы – 2025 – 2027 годы

- Мероприятия Программы

1. Приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

2. Текущее содержание дорожных сетей и сооружений на них.

3. Организация единой сети видеонаблюдения.

4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Текущее содержание и благоустройство городских территорий.

6. Устройство детских и спортивных площадок.

7. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

8. Реализация областного закона от 16.02.2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области».

9.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках.

10. Ликвидация несанкционированных свалок.

11.Услуги в области похоронного дела.

- Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на развитие и усовершенствование дорожного хозяйства, обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности и на благоустройство территории МО «Город Отрадное» определяется на основании сметной документации и калькуляции затрат.

- Планируемые показатели выполнения Программы

2025 год

1.Количество отремонтированных автомобильных дорог –  0 дороги.

2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 проект.

3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0. Ремонт и модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 1 площадка.

4.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 1 детская площадка.

5.Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» - 1 общественная территория.

6. Устройство видеонаблюдения – 1 городская сеть.

7.Реализация областного закона от 16.02.2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» - 1 дворовая территория.

8. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению погибших (умерших), при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение

2026 год

1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 2 дороги.

2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках – 0 шт.

3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт.

4. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области» – 2 свалки.

2027 год

- Количество отремонтированных автомобильных дорог – 1 дорога.

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт.

- Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

- отремонтировано дорог – процентов от требующего ремонта количества дорог;

- благоустройство дворовой территории – процентов от требующих ремонта количества дворовых территорий многоквартирных домов.

8.   Участники Программы

Администрация МО «Город Отрадное».

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по строительству Ленинградской области.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

МБУ «ЦБО».

Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области.

- Контроль за выполнением Программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Город Отрадное».

Заместитель главы администрации по ЖКХ                              Л.В. Цивилева

Начальник ФЭУ							              Т.В. Косицкая

Начальник УЖКХ 		           в отпуске 	                        А.А. Ташчян

Ведущий специалист

организационного отдела	            в отпуске                          Е.М. Якубенок

Главный специалист-юрисконсульт                                            Э.С. Соколов

Главный специалист УЖКХ                                                         Е.В. Кирзинская